- Приложение 1 Таблица за наблюдение на ниво проект

| Наименование на проекта | М | СЦ | П | Изпълнение на бюджета |  | Изпълнение на индикаторите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Договорена сума | Разплатена сума | Индикатор 1 |  |  | Индикатор 2 |  |  | Индикатор 3 |  |  | Индикатор 4 |  |  | Индикатор 5 |  |  | Индикатор 6 |  |  | Индикатор 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наименование | ЦС | ИС | наименование | ЦС | ИС | наименование | ЦС | ИС | наименование | ЦС | ИС | наименование | ЦС | ИС | наименование | ЦС | ИС | наименование | ЦС | ИС |
| „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ | 1.1.1.2. | 1 11.1.1 | 1.1 | 4 660 845,57 | 4 290 663,43 | Брой обновени сгради | 123 | 123 | Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | 294 |  | Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове | 126445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Обновяване на детска площадка в междублоково пространство на улиците „Видима“ и „Мара Гидик“ в гр. Севлиево” | 1.1.2.1 | 1.1.2 | 1.1 | 9 999.80 | 9 999.80 | Изградена детска площадка | 120 м2 м2 | 120 м2 | Монтирани пейки | 2 бр. | 2 бр. | Монтирани кошчета за смет | 2 бр. | 2 бр. | Монтирани информационни табели | 1бр. бр. | 1 бр. | Засадени храсти | 18 бр. | 18 бр. | Почистени площи | 2 дка | 2 дка |  |  |  |
| „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ | 1.1.3.2 | 1.1.3.2 | 1.1 | 99 882.5 | 34 958,88 | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование-лица | 34 | 34 | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – брой обекти | 1 бр. | 1 бр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци" | 1.3.2.3 | 1.3.2 | 1.3 | 2 230 595 ,39 | 183 272,00 | Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци | 3 900 |  | Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места | 11 202 |  | Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места | 2942 |  | Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място | 42 341.00 |  | Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци | 2 |  | Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци | 2 |  |  |  |  |
| "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" | 1.3.1.1 | 1.3.1 | 1.3 | 5 861 161,21 | 46 090,00 | "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ | 1.2.2.1 | 1.2.2 | 1.2 | 599 231,53 | 6 557,56 | „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево“ | 1.1.3.2 | 1.1.3 | 1.1 | 199 722,01 | 79 409,19 | Неактивни или безработни участници | 14 | 14 | Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода”. „Довеждащ водопровод от изравнител 4000м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките"– част от етап 2018” | 1.3.2.1 | 1.3.2 | 1.3 | 7 174 940 |  | Население, което се възползва от обектите | 25 619 жители |  | Километри или брой новоизградена или възстановена инфраструктура или инсталации | 10,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Равен шанс за всички | 1.1.3.2 | 1.1.3 | 1.1 | 801 298,08 | 197 892,52 | Брой деца,получили подкрепа чрез услугите | 300 | 525 | Брой доставчици на услуги за социално включване | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево | 1.1.3.2 | 1.1.3 | 1.1 | 80398,85 | 62 402,76 | Потребители, включени в услугата „Топъл обяд” | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детската градина –моето любимо място | 1.1.3.2 | 1.1.3 | 1.1 | 438 361,00 |  | Деца принадлежащи към етноси, различни от българския | 150 | 150 | Родители принадлежащи към етноси, различни от българския | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневен център за възрастни хора с увреждания "Добрина" в община Севлиево | 1.1.3.2 | 1.1.3 | 1.1 | 391 128,00 | 82 684,66 | Хора с увреждания над 18 г. | 25 | 25 | Участници с увреждания над 18г. Получаващи услуги | 25 | 25 | Хора с увреждания над 18 години | 25 | 30 | Участници с увреждания над 18 г. получаващи услуги | 25 | 30 | Хора с увреждания над 18 г. | 25 | 33 |  |  |  |  |  |  |

- М – номер на мярка, съгласно Програмата за реализация на ОПР

- СЦ – номер на специфична цел, съгласно Програмата за реализация на ОПР

- П – номер на приоритет, съгласно Програмата за реализация на ОПР

- ЦС – целева стойност

- ИС – изпълнена стойност