ОДОБРЯВАМ:

Д-р Иван Иванов

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“

гр. Севлиево, 2013 год.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ  ПЪРВА

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I - Решение № 1111/27.09.2013 г.

Раздел II - Обявление  за  обществената  поръчка.

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел  I -	Описание и обхват на предмета на обществената поръчка

Раздел  II -	Технически спецификации

Раздел III -	Запознаване с документацията за участие в процедурата. Промяна в документацията. Разяснения

А) Запознаване с документацията за участие в процедурата;

Б) Промяна в документацията за участие;

В) Разяснения по документацията за участие;

Раздел IV - Изисквания към участниците в откритата процедура

1. Общи изисквания към участниците;

2. Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица;

3. Условия за участие на чуждестранни лица;

4. Критерии за подбор на участниците в откритата процедура;

Раздел V –	Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата. Съдържание на офертата. Валидност.

А) Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата;

Б) Съдържание на офертата:

1. Документи за подбор (Плик № 1)

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

3. Предлагана цена (Плик № 3)

В) Валидност на офертите

Раздел  VІ  - Дължими гаранции

1. Гаранция за участие

2. Гаранция за изпълнение на договора

Раздел VІІ  - Условия и ред за провеждане на откритата процедура

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите;

- Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

Раздел VІІІ –  Обмен на информация

Раздел  ІХ  –  Други условия

Раздел  Х – Критерий за оценка на офертата. Показатели, относителната им тежест в    комплексната оценка и методика за оценка на офертите

Раздел ХІ  - Приложения и образци:

Приложение № 1 – Решение за откриване на откритата процедура;

Приложение № 2 – Обявление за обществената поръчка;

Приложение № 3 Количествени сметки– базови формуляри за остойностяване

Приложение № 4 – Одобрени инвестиционни проекти в PDF-формат

Образец № 1 – Начален документ на оферта;

Образец № 2 – Декларация от участника, че е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;

Образец № 3 - Декларация със списък на основните договори за услуги за упражняване на строителен надзор,  изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена в обявлението като крайна за подаване на офертите, по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Образец № 4 – Списък на техническия състав

Образец №  5 – Професионални автобиографии;

Образец № 6 – Декларация за разположение на експерт

Образец № 7 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а”-„д” от ЗОП;

- Образец №  8 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.2 и т. 5 от ЗОП;

- Образец № 9 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;

- Образец № 10 –Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП;

Образец № 11 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП;

Образец № 12 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП;

Образец № 13 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители;

Образец № 14 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец № 15 – Декларация от членовете на обединението;

Образец № 16 – Банкова гаранция за участие в процедурата;

Образец № 17 – Банкова гаранция за изпълнение;

Образец № 18 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Образец № 19 – Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

Образец № 20 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец № 21 – Техническо предложение;

Образец № 22 – Ценово предложение;

Образец № 23 – Проект на договор;

ЧАСТ ПЪРВА

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ  ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

„Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“

РАЗДЕЛ I

# Финансиране на поръчката

Настоящата обществена поръчка ще бъде финансирана със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

ОПИСАНИЕ  И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА

Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги, включени в Приложение № 2 към чл.5, ал.1, т.1 от ЗОП.

Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“

2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

3. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА :

Мястото за изпълнение на поръчката е землището на с. Крушево, община Севлиево, Област Габрово, Република България

4. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на всички дейности по предмета на поръчката е съобразно с изпълнението и реализацията на строително-ремонтните дейности по проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) до подписването на „Протокол за установяване годността за ползване” (Протокол обр. 16) и издаване на Разрешение за ползване след приемане на обекта от Държавна приемателна комисия (ДПК) за всички обособени части и подобекти на инвестиционния проект,  но не повече от 18 /осемнадесет/ месеца.

5. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

6. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 8 100 (осем хиляди и сто лева) лева без ДДС.

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършва съгласно условията на проекта на договора на части, по следния начин:

А) Авансовото плащане, представляващо 50 % (двадесет процента) от цената на настоящия договор с ДДС, се извършва до 30 (тридесет) дни от подписване на договора и издадена фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от дължимите суми по договора.

Б) Окончателно плащане: Възложителят извършва окончателно плащане в 30 (тридесет) дневен срок след изготвяне на технически паспорт и предаване на проект на окончателен доклад, както и доклад на Изпълнителя за извършената работа по договора и одобряване на предадена от Изпълнителя фактура. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от Възложителя суми по договора се приспаднат извършените плащания.Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Проекта на договора за изпълнение на поръчката

8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Съобразно сключения между Община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция договор за безвъзмездна помощ № 7/226/00278/18.04.2013 год. по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, е 8 100  /осем хиляди и сто/ лв. без ДДС или 9 720 /девет хиляди седемстотин и двадесет / лв.с ДДС.

Съобразно изложеното и при съблюдаване нормата на чл.15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност.

Независимо от факта, че максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в обхвата на стойностните прагове на посочената норма на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, водещо при избора на приложимия вид процедура е обстоятелството, че Възложителят, едновременно с настоящия проект е Бенефициент по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС, включващи идентични на възлаганите с тази поръчка дейности, реализацията на които вече е възложена и осъществена в рамките на текущата година.

Отчитайки вече възложените и реализиращи се услуги по упражняване на строителен надзор по други, изпълнявани от Общината проекти, и с оглед предвижданията на Възложителя, че общата стойност на предстоящите за изпълнение дейности с идентичен и/или аналогичен предмет през настоящата календарна година видно ще надхвърлят стойностните прагове, предвидени за възлагане на обществени поръчки, приложимият ред за които е този на цитираната правна разпоредба, позволяваща ползване на по-облекчен ред на възлагане, едновременно с което и при съблюдаване на нормата на чл.15, ал. 5 от ЗОП, въвеждаща забрана за разделяне на обществените поръчки, възлагането на дейностите по тази поръчка се извършва по реда на откритата процедура, по смисъла на чл.16, ал. 4 от ЗОП, с ползване на опростени правила.

От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на възлаганите услуги позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за открита процедура.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Севлиево, в качеството й на Възложител на обществената поръчка и едновременно - Бенефициент по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“.

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проекта „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“ цели да се изгради система за ранно и бързо откриване на горски пожари, както и предаване на информацията за пожара и прогнозиране на неговото развитие. Това ще доведе до опазване на горските екосистеми и намаляване загубите на дървесина от Държавния горски фонд. Системата ще се използва и за мониторинг на биологичното разнообразие.

Предвидените дейности ще се реализират в землището на с. Крушево, община Севлиево, Област Габрово, Република България

За целите на изпълнение е изготвен инвестиционен проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”, като съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ предвидените строителни дейности попадат в трета категория. Издадено е строително разрешение №195/ 08.11.2012 г.

Одобрения инвестиционен технически проект обхваща следните части:.

- Архитектура;

- Конструкции;

- Технологична;

- Електро;

- Геодезия, в т.ч. трасировъчен план и вертикална планировка;

- Геология;

- Пожарна безопасност;

- ПБЗ;

Като инженерно съоръжение, кулата за наблюдение представлява стоманена кула с височина, спрямо дървостоя в региона (определена в техн. проект) за монтаж на системата за наблюдение.

Конструкцията на стоманената кула е пространствена стоманена ферма с вертикални ъглови профили и хоризонтални и диагонални пръти, състои от фундамент и връхна конструкция – метална кула.

Стоманените вертикални колони на кулата ще се фундират върху монолитен стоманобетонов фундамент, съгласно одобрен технически проект.

Кулата ще бъда оборудвана с контролен център с описана в техническия проект апаратура за контрол и видеонаблюдение на териториите в обхвата на камерите, както и отдалечен контролен център на територията на сградата на община Севлиево.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

2.1. Обхват на поръчката.

Обхватът на дейността включва:

А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:

-  законосъобразно започване на строежа;

- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда;

Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

Е) Предоставяне на Възложителя ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им;

Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателният Доклад и техническия паспорт  за строежа се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител;

З)  Внасяне на окончателен доклад в Общинската администрация;

И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

3. РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ:

3.1. изпълнение на всички действия касаещи независимия строителен надзор, регламентирани  в действащото законодателство;

3.2. оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;

3.3. издаване на разрешение за ползване на обекта.

3.4.  лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

3.4.1.  законосъобразно започване на строежа;

3.4.2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3.4.3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ ;

3.4.4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

3.4.5.  недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

3.4.5.  годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

4. РИСКОВЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

4.1. Рискове, произтичащи от условията за законосъобразно започване на строежа:

- Наличие на Разрешение за строеж не обявено и/или с не изтекъл срок на обжалване, обжалвано или ако не без заверка „Влязло в сила”.

- Не са изпълнени условията  отбелязани в Разрешението за строеж

- Не е изпълнено условието на чл.157 (2) от ЗУТ Договора с изпълнителя на строежа да е сключен със строител, който няма актуално Удостоверение и Талон от Регистъра.

- Строителят не е сключил и/или не е представил трудов договор с Техническия ръководител на обекта.

4.2. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството:

- пропуски в съставянето някой акт или протокол извън задължителните по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставянето на актове и протоколи по време на строителството;

4.3. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

- Чл. 168 (1), т. 5 от ЗУТ изисква от надзорника да осигури недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. Спазването на проекта е задължително, но може да се окаже не достатъчно условие за оневиняване на надзорника и ако се стигне до щети, няма да го предпази от солидарна отговорност.

4.4. Рискове , произтичащи от отговорностите на надзора за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството

- Строителният надзор по законово задължение поема функциите на координатор по безопасност и здраве и задължително съгласува ПБЗ.

4.5. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора по недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството

- Строителният надзор е констатирал, че изпълнителят не е направил  валидна „Застраховка за трети лица” за конкретния строеж при застрахователни събития произтичащи от Договора.

4.6. Рискове, произтичащи от отговорностите на надзора по годността на строежа за въвеждане в експлоатация

- Пречки по получаването на документ за експлоатация.

5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

5.1. Лиценз

Участник,  съответно Изпълнител, на настоящата обществена поръчка може да бъде само лице което  притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г. изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ /отм./ или Удостоверение, съгласно Наредба № 9/22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор - за лица регистрирани на територията на Р. България или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Не може да бъде изпълнител лице, което не отговаря на изискванията на чл.166, ал.3  от ЗУТ, а именно: лице, което лично или чрез наетите от него по трудово правоотношение физически лица е строител и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, за обекта на строителен надзор, предмет на настоящата процедура, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

5.2. Застраховка професионална отговорност

Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да имат действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж и определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Документът трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока за валидност на офертата и да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител поема ангажимента да поддържа валидна горепосочената застраховка за целия срок на изпълнение на договора.

5.3. Екип на участника

5.3.1. Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор чрез екип от технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор/Наредба за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор.

5.3.2. Изменения в екипа от експерти

Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя.

Изпълнителят може да заменя предложените експерти по ред,  упоменат по-долу.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва по своя инициатива да предложи смяна на експерт в следните случаи:

1. при смърт на експерта;

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на експерта;

3. при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);

4. когато експерта бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

5. при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност или нелоялност към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да направи замяна на член от екипа си с друг.

В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на конкретния експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея и предлага експерт, които да замени досегашния експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това.

При замяната на експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на заменения експерт.

Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения експерт, в случай че квалификацията на предложения експерт е по – ниска от тази на титуляра. В този случай изпълнителят предлага друг експерт с ново уведомление.

Възложителят може да поиска замяна на експерт, в случай, че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в настоящите Технически спецификации. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на експерта.

В случай, че дадения експерт не е сменен незабавно и е минал период от време преди новият експерт да поеме неговите функции, възложителят може да поиска от изпълнителя да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт. Назначаването на временен експерт е за сметка на Изпълнителя.

6. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА:

6.1. Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

6.2. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6.3. Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6.4. Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

6.5. Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

6.6. Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

6.7. Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.

6.8. Другите приложими нормативни актове.

Раздел III. ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА. РАЗЯСНЕНИЯ.

А) ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя  www.sevlievo.bg, раздел "Обществени поръчки"  от датата на изпращане на обявлението на поръчката до АОП. Документацията е безплатна.

Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя.

Б) ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

- Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

- Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката. В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

- След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

С публикуването на решението за промяна в Регистъра на обществените поръчки се счита, че всички заинтересовани лица са уведомени.

## В) РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Всяко заинтересовано от участие в процедурата лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани всеки работен ден между 8:30ч. и 16:30ч., в деловодството на Община Севлиево най-късно до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането.

В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Даденото от Възложителя разяснение се публикуват на официалният интернет сайт на Възложителя, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Отговорът се изпраща и на лицето, направило запитването. Даденото от Възложителя разяснение се прилага и към документацията и става част от нея.

Раздел IV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, който:

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК, за подкуп по чл. 301 – 307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, както и за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК;

1.2.2. е обявен в несъстоятелност;

1.2.3. се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.2.4. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

1.2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.2.6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.2.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

1.2.8. е осъден с влязла в сила присъда по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

1.2.9. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.2.10. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 1.2. се прилагат и за подизпълнителите.

1.4. Когато участникът е обединение, всеки член на обединението трябва да отговаря на изискванията на т. 2.1. от настоящите указания.

1.5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”,  ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП с декларация.

Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2, т. 1, 3, 4, 5 и ал.5 от ЗОП води до отстраняване на участника в процедурата;

1.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1,  б. „а”-„д”, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 3, т. 4 от ЗОП.

1.7. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при ЕООД - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

1.8. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б»а»- «д», т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 , 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

1.9. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

- В случай, че участникът участва като Обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението/консорциума следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на обединението/консорциума за участие в настоящата процедура, следва да бъде сключено с нотариална заверка на подписите. Споразумението (съответният документ за създаване на обединението/консорциума) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от съдружниците ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Представляващият следва да е посочен в документ, подписан от всички лица в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

3. При участие на обединения, които не са юридически лица,критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съгласно правилата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП, с изключение на:

- Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г. изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ /отм./ или Удостоверение, съгласно Наредба № 9/22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор - за лица регистрирани на територията на Р България или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

- Валидна застраховка (чл. 171, ал. 1 от ЗУТ) за професионална отговорност, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

- Удостоверения или Сертификати или други документи, удостоверяващи наличието на действаща система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001; 2004 или еквивалентни с обхват сходен с предмета на поръчката.

4. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

6.1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

6.2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

7. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да се представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

8. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора (споразумението за създаването на обединението), или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

9. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА:

- 1.  Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, посочени в обявлението.

- 2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на декларираните  от него обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

- 3. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 2  или когато те не включват всички декларирани случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- 4. Във всички случаи, в които участниците представят документи/доказателства, различни от поисканите и удостоверяващи факти с правно значение, се посочва приложимото право, в което е регламентирано издаването на такъв документ.

- 5. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Съгласно т.16а.от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

- КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

4.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за икономическо и финансово състояние:

1. Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от дейността си за предходните три финансово приключени години (2010, 2011 и 2012 г. ) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям от 24 300 (двадесет и четири хиляди и триста) лева без ДДС.

2. Участникът трябва да има сключена валидна застраховка професионална отговорност за осъществяване на дейността строителен надзор, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

ДОКАЗАТЕЛСТВА за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:

Участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следните изискуеми документи:

1. Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г. ) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като копията следва да са заверени от управителя на фирмата с гриф „Вярно с оригинала" и изискването е приложимо когато публикуването на отчетите се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.  Копие на валидна застраховка професионална отговорност за осъществяване на дейността строителен надзор.

1) В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат за обединението/ консорциума като цяло, не за всеки член на обединението/консорциума по отделно, съгл. чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

2) При участие на подизпълнители, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката.

*Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

  - МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за технически възможности и/или квалификация:

1. Участникът следва да е изпълнил договор/и, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на офертите, на обща стойност не по-малко от 16 200 (шестнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС. (Под договори „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират договори за упражняване на дейността независим строителен надзор в строителството съгласно ЗУТ).

2.  Участникът трябва да притежава валиден към момента на подаване на офертата Лиценз/Удостоверение за упражняване на дейността – строителен надзор, съгласно ЗУТ и другите нормативни актове действащи в Р. България.  (Лицензът/Удостоверението следва да е издаден за упражняване на строителен надзор по реда на чл.167, ал.2 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за упражняване на строителен надзор /отм./ или съгласно Наредба № 9/22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор на името на Участника. Списък на експертите, които работят към фирмата (Участник) и покриващи всички проектни части.

3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството:

- ISO 9001:2008 или еквивалентна с предмет упражняване на строителен надзор по ЗУТ.

- Система за управление на околната среда ISO 14001;2004 или еквивалентни с предмет упражняване на строителен надзор по ЗУТ.

4. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически екип от технически правоспособни лица за изпълнение на обществената поръчка, които отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г. изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ /отм./ или Удостоверение, съгласно Наредба № 9/22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор.

5. Всички експерти следва да имат минимум 5 (пет) години професионален трудов стаж.

Участникът може да предложи и други лица специалисти по свое усмотрение, които да включи при изпълнение на договора с възложителя, за които следва да представи съответните документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация.

6. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, включващ:

6.1. Ръководител екип – строителен инженер с образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност ССС или еквивалент, да притежава минимум 5 години опит в областта на строителния надзор.

6.2. Електроинженер – с образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „електроинженер” или еквивалент, да притежава 3 години опит в областта на строителния надзор.

6.3. Експерт „Телекомуникации“ – с образователно-квалификационна степен „магистър” , специалност в областта на телекомуникациите, да притежава 3 години опит в областта на строителния надзор.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ДОКАЗАТЕЛСТВА за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП.

Всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Декларация със списък на основните договори за услуги за упражняване на строителен надзор,  изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите. Декларацията със Списъка следва да включва предмет на договорите, техните стойности, датите на подписване, период и място на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и получателите на предоставяните услуги;

2. Копия на Референции/препоръки за изпълнение за всеки един договор, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за технически възможности. Референциите/препоръките задължително трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение на предмета на договора, както и дали договора е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, с които се доказва, че изпълнителя качествено е изпълнил/завършил дейностите по съответния договор и че договорът е приключен с въвеждане на обекта в експлоатация.

3. Копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. (отм.) и/или Удостоверение, съгласно Наредба № 9/22.05.2001 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.08.2015 г., участникът да представи декларация свободен текст, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

4. Копия от Удостоверения или Сертификати или други документи, удостоверяващи наличието на действаща система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001; 2004 или еквивалентни с обхват сходен с предмета на поръчката.

5. Списък на техническия състав, който е ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката.

6. Копия от дипломи или други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на всяко едно физическо лице, което е ангажирано в обществената поръчка от участника да предоставя и/или извършва дейностите за които е ангажирано.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1 и т.6 ЗОП се представят за всяко юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП.

Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на участие.

Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон.

Ако участник е установен в друга държава - членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл.49, ал.3 ЗОП.

*В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените горе изисквания се прилагат кумулативно за обединението/консорциума (като цяло), не за всеки член на обединението/консорциума поотделно.

**Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Раздел V: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ВАЛИДНОСТ

- А) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

- Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата. Не се допуска представяне на варианти в офертите.

- Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация.

- Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала” и собственоръчен подпис на лицето, извършващо заверката.

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

- Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален (чл. 56, ал. 4 от ЗОП). Лицето, извършило превода полага подпис и вписва имената си под превода.

- Офертата следва да бъде номерирана на всяка страница и да се представи в един оригинал, включително и на електронен носител, комплектовани по начина, описан по-долу.

- Всички страници на офертата и на приложенията към нея трябва да бъдат подредени съгласно списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

- По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

- Представените в процедурата документи не подлежат на връщане.

- Офертата се изготвя в един комплект – оригинал и се представя в запечатан непрозрачен плик/пакет, съдържащ:

  - плик № 1 „Документи за подбор”

  - плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

  - плик № 3 „Предлагана цена”

- Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

- Оферта, подадена от представител, трябва да съдържа името на лицето, от чието име действа представителят. Представителят не може да представлява повече от един участник и трябва да приложи към офертата документ, който го упълномощава да действа от името на участник.

- Офертите се приемат по реда, описан в настоящите указания, в деловодството на Община Севлиево, в срок съгласно посочения в обявлението.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната точка.

- Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително форсмажор.

- В случай на неприемане на офертата възложителят дължи на участниците единствено внесената гаранция за участие при условията на настоящите указания.

- До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

- Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение / Промяна към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

- Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

Б) СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, както следва:

- Плик №1 с надпис  „Документи за подбор”, в който се поставят документите изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на Участниците, в  оригинал, и електронен носител, съдържащ записани в „pdf“ формат документите от „оригинала“.

- Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, в оригинал и електронен носител, съдържащ записани в „pdf“ формат документите от „оригинала“.

- Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, в оригинал и електронен носител в „pdf“ формат документите от „оригинала“,

Върху всички пликове в офертата следва да се отбележи наименованието на участника.

Трите плика („Плик №1“, „Плик №2“ и „Плик №3“) се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:

ОФЕРТА

ДО

Община Севлиево

Пл. „Свобода” № 1,

5400 Севлиево

- За участие в открита процедура по ЗОП  с предмет:

- Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по проект: 7/226/00271/16.04.2013 год. - „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“

....................................................................................................................................................

/име на Участника /

....................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава

....................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

- 1. Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:

- 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. (в оригинал).

- 1.2. Начален документ на оферта – попълнена и подписана по приложения към настоящата документация (Образец № 1);

Пояснение: Когато участникът в процедурата е Обединение, офертата се представя за Обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура.

1.3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 2;

Пояснение: Когато участникът е обединение, образецът се попълва и подписва от всеки един от членовете на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.

1.4. Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е регистриран в България търговец.

- Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за актуално състояние или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод.

Забележка: “Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

- Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод.

Забележка:  Когато Участникът в процедурата е Обединение, документите по т.1.4 се представят от всеки един от членовете на Обединението (за всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението).

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от посочените подизпълнители.

1.5. Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице -  Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка. Документът за създаване на Обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде представен в оригинал или нотариално заверено копие и в него задължително трябва да е посочен представляващия Обединението.

- 1.6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в откритата процедура – оригинал;

1.7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника.

1.7.1. Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г. ) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като копията следва да са заверени от управителя на фирмата с гриф „Вярно с оригинала" и изискването е приложимо когато публикуването на отчетите се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

!!! В случай, че участникът е чуждестранно лице и съобразно законодателството на държавата, в която е установен, не е регламентирано съставянето на изискуемите отчети за приходите и разходите, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства.

1.7.2. Копие на валидна застраховка професионална отговорност за осъществяване на дейността строителен надзор.

Застрахователната полица следва да е на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност /като обекти/ от застрахователните полици трябва да съответства на предмета, за която е подадена оферта,  Участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора.

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.7 се представят за всеки от посочените подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

1.8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

1.8.1. Декларация със списък на основните договори за услуги за упражняване на строителен надзор,  изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите. Декларацията със Списъка следва да включва предмет на договорите, техните стойности, датите на подписване, период и място на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и получателите на предоставяните услуги (Образец  № 3);

1.8.2. Копия на Референции/препоръки за изпълнение за всеки един договор, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за технически възможности. Референциите/препоръките задължително трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение на предмета на договора, както и дали договора е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, с които се доказва, че изпълнителя качествено е изпълнил/завършил дейностите по съответния договор и че договорът е приключен с въвеждане на обекта в експлоатация.

1.8.3. Копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /отм./ или Наредба № 9/22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.08.2015 г., участникът да представи декларация свободен текст, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.8.4. Копия от Удостоверения или Сертификати или други документи, удостоверяващи наличието на действаща система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалентни с обхват сходен с предмета на поръчката.

*Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по осъществяване на строителен надзор.

1.8.5. Списък на техническия състав, който е ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката. (Образец №4);

1.8.6. Копия от дипломи, придружени с професионални автобиографии (Образец №5), както и Декларации за разположение на експертите (Образец №6) или други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на всяко едно физическо лице, което е ангажирано в обществената поръчка от участника да предоставя и/или извършва дейностите за които е ангажирано.

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.8 се представят за всеки от посочените подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а”-„д” от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва  по приложения към настоящата документация (Образец № 7);

- 1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.2 и т. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва  по приложения към настоящата документация (по образец №8).

- 1.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП (по образец №9).

Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на Участника.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларациите се представят и в превод.

- 1.12.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП (по образец №10).

1.13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП (по образец №11).

1.14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП (по образец №12).

***Декларациите, посочени в т.1.12 – 1.14., на основание чл.47, ал. 6 от ЗОП е достатъчно да бъдат подадени от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

1.15. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие ( по образец №13).

1.16.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец №14 към настоящата документацията.

В случай на участие на подизпълнител/и, следва да се представят следните документи, касаещи подизпълнителя/ите:

- копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК, при участие на юридическо лице или ЕТ, а когато е физическо лице - документ за самоличност – заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на подизпълнителя. Изискванията към документите са съгласно т. 1.4. по-горе;

- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация - доказва се по начина определен по-горе в т.1.7. и т.1.8.

- декларации за отсъствия на обстоятелствата по 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се, подписват се от представляващия подизпълнителя и се подпечатват образците от настоящата документацията за обстоятелствата,  които са изискуеми за участие в поръчката съгласно т. 1.9 – 1.14. по-горе.

Забележка: В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнитетел, декларация образец №14 не се попълва и не се прилага.

1.17. Декларация от членовете на обединението (по образец №15) – ако е приложима;

1.18. Документ за внесена гаранция за участие (в оригинал),

Подробните условия по гаранциите са описани по-долу в настоящия раздел.

1.19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – по образец №18;

1.20. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности – по образец – по образец №19;

1.21. Декларация (свободен текст), че участникът е извършил оглед на обекта, предмет на поръчката, а в случай, че не е извършил оглед – че няма да се позове на грешка в предмета, с оглед което да се откаже от сключване на договор за изпълнение на поръчката.

- 1.22.Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура -представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.

Забележка: Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато упълномощителят е чуждестранно лице, пълномощното се представя и в превод на български език.

1.23. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно.

1.24. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец №20.

- 2. Съдържание на ПЛИК № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”:

- В плик №2 следва да бъде представено Техническото предложение, изготвено по образеца от документацията за участие (образец №21).

- 3. Съдържание на ПЛИК № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”:

- Ценово предложение (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация образец № 22;

Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

В) ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

- Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти (техническото и финансовото предложение) за период от 120 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението.

- Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Раздел VІ: ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а изпълнителя-гаранцията за изпълнение.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

При избор на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: “Общинска банка” АД - клон гр.Севлиево; Банков код (BIC): BIC SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG04SOMB91303332903601.

1. Гаранцията за участие: Съгласно разпоредбите на чл. 59, ал.1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителя определя гаранцията за участие в размер на 80.00 лв./осемдесет лева/.

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“.

Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Севлиево или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

!!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на приключване на договор.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията (депозит или банкова гаранция) се освобождава не по-рано от 30 дни след датата на издадено Разрешение за ползване.

Раздел VІІ: УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

## 1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

- Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от специално назначена от възложителя комисия.

Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка в Заседателна зала № 202 на втория етаж в административната сграда на Община Севлиево - гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

- Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

- Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

- След извършването на действията по предходните точки приключва публичната част от заседанието на комисията.

- Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

- Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

- След изтичането на срока по предходната точка комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

- Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

- Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

- В случаите по предходната точка възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

- Комисията предлага за отстраняване от процедурата всеки участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените изискванията на възложителя,  при условията и по реда на чл. 69 от ЗОП.

- Оценяването на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта”.

- На оценяване подлежат само офертите, които

- - отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

- - са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

- Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Комисията уведомява предварително датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

- Комисията разглежда, оценява и класира подадените оферти на участниците в съответствие с разпоредбите на чл. 68 - чл. 71 от ЗОП.

- Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

- Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

- Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

- В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

- Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на предходната точка.

### 2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

- Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща решението по предходната точка на участниците в тридневен срок от издаването му.

- Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

- Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

- Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на посочения срок, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани участник.

- Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по предходния абзац.

- Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

- При подписване на Договора изпълнителят е длъжен да спази изискванията, предвидените в чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

- Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- - откаже да сключи договор;

- - не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

- - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 б”а”-„д”, ал.2 и ал. 5 от ЗОП.

- РАЗДЕЛ VІІІ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

- Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид.

- Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените начини.

- Заинтересованите лица/участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка. След изтичане на крайния срок за представяне на офертите, кореспонденцията се изпраща на вниманието на председателя на комисията за отваряне, оценка и класиране на предложенията.

- Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

- За получено писмо или уведомление по време на откритата процедура ще се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

- Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

- Участниците могат да получат необходимата информация за :

- -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ;

- -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ;

- -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg,

- които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

## РАЗДЕЛ ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за обществена поръчка;

в) Указания към участниците в откритата процедура;

г) Проект на договор;

д) Образците от документацията на поръчката;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ  Х. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и на Документацията за участие на Възложителя. Оценяването се извършва на базата на критерий  „икономически най –изгодна оферта”,  при следните показатели:

Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура е „Икономически най-изгодна оферта”.

1.Финансов показател:

А. Предлагана цена - Фц – относителна тежест - 0,50

2. Технически показатели:

Б. Срок за изработване на окончателен доклад за строежа - ОД - относителна тежест - 0,25;

При минимален срок за изработване на окончателен доклад – 5 работни дни

В. Срок за съставяне на технически паспорт за строежа - ТП - относителна тежест - 0,25.

При минимален срок за съставяне на технически паспорт на строежа – 5 работни дни

1.Финансов показател:

 Предлагана цена - Фц

Формулата, по която се получават точките на показателя е следната:

Фц = Цмин./Цок. х 100

където:

- Ц мин. е най-ниската предложена цена от участниците; - Цок. е предложената цена на оценявания участник.

100 е максималните точки на показателя.

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната оценка е

следната:

П1 = Фц х 0,50

Стойността се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

*Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2. Технически показатели:

 Срок за изработване на окончателен доклад за строежа - ОД.

Оценката по този показател се основава на предложения от участника срок за изработване на  окончателен доклад за строежа /в календарни дни, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15

Формулата, по която се получават точките на показателя е следната:

ОД= ОДмин./ОДок. Х 100

където:

- ОД мин. е най-краткият предложен срок от участниците;

- ОД ок. Е предложеният срок на оценявания участник; -100 е максималният брой точки по показателя.

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната оценка е

следната:

П2 = ОД х 0, 25

Стойността се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

 Срок за съставяне на технически паспорт за строежа- ТП

Оценката по този показател се основава на предложения от участника срок за съставяне на

технически паспорт за строежа / в календарни дни, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - обр. 15/.

Формулата, по която се получават точките на показателя е следната:

ТП = ТПмин./ТПок. х 100

където:

- ТП мин. е най-краткият предложен срок от участниците;

- ТП ок е предложеният срок на оценявания участник; 100 е максималният брой точки по показателя.

Стойността на получените точки се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Формулата, по която се получава относителното тегло на показателя в комплексната оценка е

следната:

П3 = ТП х 0,25

Стойността се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се получава по формулата:

КО = П1 + П2+ П3

Не се предвиждат възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Участниците трябва да представят предложение за целия обем на обществената поръчка.

Начин на заплащане на поръчката: безкасово по банков път.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Офертите на участниците се класират в низходящ ред, като се започне от офертата, получила най-високата комплексна оценка /при максимален брой точки – 100/, на следващо място се класира офертата, получила следваща по-размер /по-ниска/ комплексна оценка и т.н.

Класирането на офертите, в случай че комплексните оценки на две или повече от тях са равни, се извършва по реда на чл. 71, ал. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

Указания по прилагане на методиката

Настоящата методика се прилага при оценяване на Офертите на всеки един от Участниците без да се променя.

Когато Офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от  20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Комисията определя срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на Комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията предлага Участника за отстраняване от процедурата.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване Офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

Когато Комисията установи, че Офертата на Участник съдържа предложение с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите Оферти поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани.

Анализ на отделните предложения от Офертите и предложение за оценка по отделните показатели се извършва от членовете на Комисията. Оценките по всеки показател се определят чрез консенсус от членовете на Комисията. Ако не може да се постигне съгласие за оценката по някой показател, всеки от членовете от състава на Комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на Офертите по съответния показател. Всяка Оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметична стойност от получените индивидуални оценки по този показател. Резултатите от оценяването на Офертите се отразяват и удостоверяват с протокола за работата на Комисията.

Комисията класира Участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на Офертите им. За Изпълнител на обществената поръчка се определя Участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането Участници са с равен     брой точки, за Изпълнител на обществената поръчка се определя Участникът, който е предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по показателя. Ако и в този случай няма разлика между оценките на класираните, комисията определя Изпълнителя чрез публичен жребий.

РАЗДЕЛ ХI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Образец № 1 – Начален документ на оферта;

Образец № 2 – Декларация от участника, че е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;

Образец № 3 - Декларация със списък на основните договори за услуги за упражняване на строителен надзор,  изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена в обявлението като крайна за подаване на офертите, по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Образец №  4 – Списък на техническия състав

Образец №  5 – Професионални автобиографии;

Образец №  6 – Декларация за разположение на експерт

Образец №  7 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а”-„д” от ЗОП;

- Образец №  8 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.2 и т. 5 от ЗОП;

- Образец № 9 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;

- Образец № 10 –Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП;

Образец № 11 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП;

Образец № 12 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП;

Образец № 13 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители;

Образец № 14 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец № 15 – Декларация от членовете на обединението;

Образец № 16 – Банкова гаранция за участие в процедурата;

Образец № 17 – Банкова гаранция за изпълнение;

Образец № 18 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Образец № 19 – Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

Образец № 20 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец № 21 – Техническо предложение;

Образец 22-Ценово предложение;

Образец 23-Договор-проект;